Отчет за 2018 год об исполнении Муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»  утверждена постановлением  мэра   от 09.10.2014г. № 1468 с изменениями от 25.02.2015г. (пост.№ 340), 25.02.2015г. (пост.№ 341), 25.02.2015г. (пост.№342), 20.03.2015г. (пост.№ 628), 01.06.2015г. (пост.№ 1041), 13.11.2015 г. (пост. № 1453), 31.12.2015 г. (пост. № 1602), 19.05. 2016 г. (пост. № 236),18.07.2016 г. (пост. № 326), 14.09. 2016 г. (пост. № 405), 11.11.2016 г. (пост. № 459), 22.11.2016 г.  (пост. № 474, № 475, № 476), 30.12.2016 г. (пост. № 539), 13.04.2017 г. (пост. № 206), 21.07.2017 г. (пост № 622/1),9.11.2017 г. (пост. № 1008), 14.12.2017 г. (пост. № 1129), 15.01.2018 г.  (пост. № 14), 18.05.2018 г. (пост. № 568), 02.11.2018 г. (пост. №1140), 29.12.2018 г. (пост. № 1420)

2. Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования является повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения района.

Жилищно-коммунальная инфраструктура  Эхирит-Булагатского района представлена 16 угольными котельными.

Отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых домов, 38 объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения (26 единиц).

Паспорта готовности к началу отопительного  сезона были получены на все угольные котельные в районе.

Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 34137,0 Гкал, отпущено воды потребителям – 178469,0  м3, пропущено сточных вод – 177565,43 м3.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к зиме по району было запланировано 39 467 816,34 рублей, израсходовано 38 356 067,99  рублей.

Комитетом ЖКХ были подготовлены документы по участию в областные программах и подписаны соглашения по мероприятиям:

С Министерством жилищной политике, энергетике и транспорта Иркутской области:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- Реализация мероприятий по  регистрации объектов коммунальной инфраструктуры.

С Министерством строительств, дорожного хозяйства Иркутской области:

- Проектно-изыскательские работы по строительству Дома спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагасткий район;

- реализация мероприятий на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения.

- мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности  в сфере физической культуры и спорта;

С министерством Природных ресурсов и экологии Иркутской области :

- по участию в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов;

Комитет ЖКХ является координатором  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году была проведена совместно работа с МО «Усть-Ордыское»  и  МО «Гаханское».

Комитет ЖКХ является координатором  по  новой коммунальной услуге по обращению с твердыми коммунальными  отходами,  с региональным оператором ( РТ-НЭО зона юг ) была подписана дорожная карта по обращению ТКО на территории района, ведется работа по заключению договоров на 2019 год.  Бюджетных учреждений района. (89-ФЗ об отходах производства )

В 2018 году крупных аварий повлекших остановку поставки тепловой энергии  более двух часов в бюджетных учреждений не было. Аварийная бригада устраняла еженедельно неполадки в тепло, водо, электроснабжения и водоотведения в учреждениях района.

По средствам водовозки Комитета ЖКХ было доставлено воды бюджетным учреждениям  1778   кубов   на сумму 69 119,97 .

Откачка  4 175  кубов на сумму  231 921,25

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 137 789 024,63 | 109 444 430,34 | 79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 19 983 985,05 | 18 989 621,87 | 95 |
|  | второй год реализации программы | 36 780 877,24 | 23 408 844,96 | 36 |
|  | третий год реализации программы | 41 556 346,00 | 28 689 895,87 | 30 |
|  | четвертый год реализации программы | 39 467 816,34 | 38 356 067,99 | 97 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 10 |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | второй год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | Третий год реализации | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
| 2.2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 15 |  | X |
|  | первый год реализации программы | 14 | 12 | 85 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 11 | 84 |
|  | третий год реализации | 12 | 10 | 83 |
|  | четвертый год реализации программы | 11 | 0 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

4. Оценка социально-экономической эффективности МП

Учитывая продолжительный период реализации муниципальной программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляций, дефицитом бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий подпрограмм, подвергнуться корректировке показателей достижения целей и решений задач подпрограмм, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограмм.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации мэра района об утверждении муниципальной программы.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 г. (в натуральных показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | % | 10% | Не более 5% к отчетному году | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% |
| 2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения; | Кол-во | 15 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |

5. Методика оценки эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются сводные результаты индекса эффективности реализации подпрограмм, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(ind1+ind2+ ind3+ind4+ind5)/5 =(0,5+1+0,75+1+0,5)/5=0,75

где:

ind- индекс эффективности программы

ind1, ind2, ind3, ind4, ind5- индексы эффективности подпрограмм .

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» за 2018 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.»

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021гг.» за 2018 г. план-  14 997 055,66 руб.,   факт – 14 785 158,82  руб.,

- В рамках  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ  по результатам торгов были заключены муниципальные контракты по данной подпрограмме:

-  Муниципальный контракт № 23/2018 г. от 3 сентября 2018 г. приобретение редуктора на КАМАЗ на 140 000, 00 руб.

- муниципальный контракт № Ф.2018.476701 от 8 октября 2018 г. на приобретение угля на 4 093 440,00 рублей.

- муниципальный контракт № Ф.2018.335412 от 17 июля 2018 г. на капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода МОУ Корсукская СОШ, МОУ Усть-Ордынская НОШ на 2 888 683, 15 рублей.

- муниципальный контракт № 19/2018 г. от 12 июля 2018 г. приобретение ГСМ на 289 178,00 рублей.

- муниципальный контракт № Ф.2018.513922 от 31 октября 2018 г. приобретение ГСМ на 354759,68 рублей

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 53 750 080,87 | 52 843 971,63 | 98 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 7 457 755,17 | 7 457 755,17 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 28 826 503,24 | 28 826 503,24 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 2 469 494,80 | 1 774 554,40 | 6 |
|  | четвертый год реализации программы | 14 997 055,66 | 14 785 158,82 | 98 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 15 | 7 | 46 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 5 | 38 |
|  | Третий год реализации | 12 | 8 | 66 |
|  | Четвертый год реализации | 11 | 0 | 100 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 2 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | Третий год реализации | 1 | 1 | 100 |
|  | Четвертый год реализации | 1 | 0 | 0 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения– да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –  не более 5% к отчетному году ;

2016– не более 5% к отчетному году (3 аварий);

2017 – не более 5% к отчетному году (12 аварий);

2018 – не более 5% к отчетному году (11 аварий);

2019 –  не более 5% к отчетному году (10 аварий);

2.  Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - да-1, нет-0.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 2

2016 – 1

2017- 1

2018- 1

2019- 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2 =(1+0)/2=0,5

где:

1- индекс эффективности

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» за 2018 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме за 2018 год

«Содержание и ремонт муниципальных учреждений  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

- Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы» план на 2018 г.  – 11 113 701,44  руб., факт – 10 316 217,58 руб.

2. В рамках  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ  по результатам торгов были заключены муниципальные контракты по данной подпрограмме

- муниципальный контракт № Ф.2018.485179 от 15 октября 2018 г.  ремонт кровли гаража Комитета ЖКХ на 1 292 121,60 рублей.

- муниципальный контакт № 16/2018 от 25 июня 2018 г., разработка (привязка) проектной и рабочей документации для строительства детского сада на 60 мест в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского района на 1 499 500, 00 рублей.

- муниципальный контракт № Ф.2018.399971 от 22 августа 2018 г. , ремонт системы отопления МОУ Захальская СОШ на 1 515 271,80 рублей.

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 18 786 694,46 | 13 940 522,64 | 74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 669 737,52 | 2 650 000,00 | 99 |
|  | второй год реализации программы | 510 000,00 | 503 000,00 | 98 |
|  | Третий год реализации программы | 4 493 255, 50 | 471 305, 06 | 89 |
|  | Четвертый год реализации программы | 11 113 701,44 | 10 316 217,58 | 92 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество отремонтированных учреждений Целевой показатель 1 (количество) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 21 | 17 | 80 |
|  | второй год реализации программы | 26 | 14 | 53 |
|  | Третий год реализации | 19 | 16 | 84 |
|  | Четвертый год реализации программы | 15 | 13 | 86 |
| 2.2. | Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание. Целевой показатель 2 (%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | третий год реализации | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Четвертый год реализации | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  | 100 |

4. Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.1.  Количество отремонтированных учреждений   – да-1

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 21

2016 – 26

2017 – 19

2018 – 15

2019 – 15

1.2.  Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание  - да-1.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 0,3 %

2016 – 0,3 %

2017-  0,3 %

2018-  0,3 %

2019-  0,3 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U1)/2 = (1+1)/2= 1

где:

1 - индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы» за 2018  год является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021г.г.»

- Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.» на реализацию подпрограммы на 2018  год  план -  1 438 063,00  руб., факт  – 1 431 388,57руб.

- Проведены мероприятия:

- приборы пожарной сигнализации для бюджетных учреждений района – 39 000,00 рублей.

- монтаж и пуско-наладку пожарной сигнализации в бюджетных учреждениях района – 104 624,42 рублей.

- приборы пожарной сигнализации МОУ Усть-Ордынская СОШ  № 2, 46 700, 00 рублей.

- монтаж системы пожарной сигнализации в МДОУ Корсукский д.с., и МОУ Усть-Ордынкая СОШ № 1, 23 040,49 рублей.

- демонтаж и монтаж пожарной сигнализации в здании МОУ Захальская СОШ, спорткомплекса им. О.А.Алексеева,  101 297,75 рублей.

- АПС – обслуживание  - 16 000,00 руб.

- огнетушители и установка приборов, датчиков систем пожарной сигнализации бюджетных учреждений района – 38 700, 00 рублей.

- установка приборов, датчиков, извещателей, аккумуляторов систем пожарной сигнализации для общеобразовательных учреждений района 76 400,00 рублей.

- огнетушители для общеобразовательных учреждений района 71 600,00 рублей.

- заправка огнетушителей для общеобразовательных учреждений района 48 830, 00 рублей.

- Сведения  о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 3 694 153,00 | 3 672 678,57 | 99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 644070,00 | 644070,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 810610,00 | 810610,00 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 801 410,00 | 786 610,00 | 98 |
|  | Четвертый год реализации | 1 438 063,00 | 1 431 388,57 | 99 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание. Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями. Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения)(наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 75 | 75 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 80 | 75 | 93 |
|  | третий год реализации программы | 85 | 0 | 0 |
|  | Четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории). Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 84 | 84 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 88 | 88 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 92 | 92 | 100 |
|  | Четвертый год реализации программы | 90 | 90 | 100 |

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание– да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2018-100%

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями -   да-1, нет-0.

U2= 0

Где U2 – целевой показатель 0.

Результатом ответа является:

2018- 100 %

  - Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий -   да-1, нет-0.

U3= 1

Где U3 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2018- 100 %

  - Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности-   да-1, нет-0.

U4= 1

Где U4 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2018- 90 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 +U3+U4) /4= (1+0+1+1)/4=0,75

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.» ind - 0,75%  - Реализация подпрограммы   в 2018 году эффективна

Отчет к подпрограмме «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021г.г.»

- Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы» в 2018 году на реализацию подпрограммы запланировано – 3 376 443,60  руб.  было израсходовано 3 374 310,60  руб.

2. Проведены мероприятия:

- по реализации перечня народных инициатив на 2018 г. были установлены     пластиковые окна   (муниципальный контракт № Ф. 2018.320316 от 9 июля 2018 г) установка окон из ПВХ – профилей в МДОУ детский сад «Туяна»  на 1 706 704, 60 рублей

3.Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 9 461 783,60 | 9 439 976,60 | 99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 348 655,00 | 2 348 655,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 3 736 689,00 | 3 717 011,00 | 99 |
|  | Четвертый год реализации программы | 3 376 443,60 | 3 374 310,60 | 99 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями после установки тепловых счетчиков. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | четвертый год реализации | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой воды бюджетными учреждениями после установки счетчиков. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 75 | 75 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 80 | 75 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 85 | 75 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 80 | 75 | 100 |
| 2.3. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой электрической энергии бюджетными учреждениями |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Четвёртый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |

- Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.1. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015- не менее  1 %.

2016-  не менее 1 %

2017-  не менее 1 %

2018-  не менее 1 %

2019-   не менее 1%

2020- не менее 1%

2021-  не менее 1%

1.2. Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района  -   да-1, нет-0.

U2=1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2015- 38  %

2016- 38,4 %

2017-  38,8 %

2018-  39,2 %

2019-  39,6 %

2020-  39,6 %

2021-  39,6 %

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями - да-1, нет-0.

U3=1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

2020-  100%

2021-  100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2+U3)/3 = (1+1+1)/3 =  1,

где: ind-индекс эффективности

1- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы»» ind - 1 - Реализация подпрограммы   в 2018  году эффективна

Отчет подпрограммы «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» в 2018 году план-  8 542 552,64 руб. ,  факт – 8 448 992,42  руб.

2.  Проведены мероприятия:

– Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства – 5 051 025,64 рублей.

- Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ в части проведения текущих ремонт муниципальных учреждений – 3 491 527,00 рублей.

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 29 008 029,64 | 28 647 145,42 | 98 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 6 863 729,00 | 6 863 729,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 6 698 374,00 | 6 698 374,00 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 6 903 374,00 | 6 636 050,00 | 96 |
|  | четвертый год реализации | 8 542 552,64 | 8 448 992,42 | 98 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения)ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 7 | 53 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 5 | 38 |
|  | третий год реализации программы | 12 | 7 | 58 |
|  | четвертый год реализации программы | 11 | 0 | 100 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. (наименование и единица измерения) ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | Четвертый год реализации программы | 1 | 0 | 0 |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения – да -1,нет 0.

U1=1 или 0

где  U1 – целевой показатель1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –  13аварий ;

2016– 13 аварий;

2017 – 12 аварий;

2018 – 11 аварий;

2019 –  10 аварий;

- Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего-   да-1, нет-0.

U2=1 или 0

Где U1=0 –целевой показатель 0.

Результатом ответа является достижение результата:

2015- 2

2016-1

2017-1

2018-1

2019-1

3. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2  = (1+0)/2=0,5

где:

ind - индекс эффективности

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

5.Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» за 2018 г. является эффективной.